# Приложение №1

к муниципальной долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Смоленске на 2011-2013 годы и

на перспективу до 2020 года»

Перечень мероприятий
муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске

на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года»

| № | Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки | Исполнители |  | Источники финансирования |  | Объем реализации программ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  |  | Итого |  |  | Наименование показателя |  |  | ед. измере-ния | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на развитие нормативной правовой базы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка муниципального правового акта о координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контролю за их проведением в городе Смоленске |  |  |  | 2011 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |  | бюджет города Смоленска |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных нормативных правовых актов |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проекта муниципального правового акта о мерах по стимулированию энергосбережения регулируемыми предприятиями города Смоленска |  |  |  | 2011 | Управление экономик Администрации города Смоленска |  | бюджет города Смоленска |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных нормативных правовых актов |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия направленные на сокращение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями города Смоленска ежегодно на 3 процента по отношению к уровню 2009 года |  |  |  | 2011 | муниципальные учреждения города Смоленска |  | бюджет города Смоленска |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение потребления энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями города Смоленска, по отношению к уровню 2009 года |  |  | % | 6 | 9 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Разработка нормативного правового акта об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного самоуправления города Смоленска |  |  |  | 2011 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |  | бюджет города Смоленска |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных нормативных правовых актов |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Разработка нормативного правового акта об утверждении перечне обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно |  |  |  | 2011 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |  | бюджет города Смоленска |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных нормативных правовых актов |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  | 2011 | Администрации районов города, Управление муниципального имущества г. Смоленска |  | бюджет города Смоленска |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля безхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых признано право муниципальной собственности |  |  | % | 20 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Смоленсктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое перевооружение котельной №25 в г. Смоленске с переводом ее на водогрейный режим (Баня №5) |  |  | 2013 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2241,0 |  |  | 11330,0 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  |  | 3479,04 | 3479,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 7154,49 | 7154,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  |  |  |  |  |  | 9089,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вынос тепловых сетей надземным способом от тк-1 (ЦТП-113) до тк-4 по ул. 2-ая Киевская в г. Смоленске |  |  | 2013 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  |  |  |  |  | 8620,00 |  |  | 8620,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 5433,06 | 5433,06 |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция котельной №47 по ул. Николаева, 27а с заменой 7 котлов |  |  | 2013 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  |  |  |  |  | 5120,00 |  |  | 5120,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  |  | 507,30 | 507,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 3233,18 | 3233,18 |  |  |  |  |
| 10 | Замена 2 устаревших котлов на котельной №30 Детский сад №6 |  |  | 2013 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  |  |  |  |  | 5550,00 |  |  | 5550,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 3504,71 | 3504,71 |  |  |  |  |
| 11 | Замена ветхих тепловых сетей - 26 участков протяженностью 5,1 км |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть"Управление ЖКХ | внебюджетные средства |  | 5593,00 |  |  |  |  |  |  |  | 13983,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 6862,02 | 6862,02 | 6862,02 | 20586,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  | 8390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ветхих тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции - 114 участков протяженностью 19 км |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть"Управление ЖКХ | внебюджетные средства |  | 21909,00 |  |  |  |  |  |  |  | 131764,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 64661,94 | 64661,94 | 64661,94 | 193985,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  | 109855,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция теплосети от 2К71 до СТК-2а с переключением бани № 4 по 2-му Краснинскому переулку г. Смоленска |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  | 18500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18500,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 8888,75 | 8888,75 | 8888,75 | 26666,25 |  |  |  |  |
| 14 | Замена 2 устаревших котлов на котельной №31 Дом ребенка |  |  | 2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  | 8580,00 |  |  |  |  |  |  | 8580,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 5417,99 | 5417,99 | 10835,98 |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация ЦТП-75 с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей с заменой на ПИ-трубы и реконструкцией элеваторных узлов подключенных жилых домов |  |  | 2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" Управление ЖКХ | Федеральный бюджет |  |  | 42087,80 |  |  |  |  |  |  | 49130,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  | 13894,01 | 13894,01 | 27788,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  |  | 7042,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 25093,18 | 25093,18 | 50186,36 |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация ЦТП-47 с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей с заменой на ПИ-трубы и реконструкцией элеваторных узлов подключенных жилых домов. |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" Управление ЖКХ | Федеральный бюджет |  | 26892,70 |  |  |  |  |  |  |  | 49315,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  | 13919,43 | 13919,43 | 27838,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  | 22422,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 2613,60 | 2613,60 | 5227,20 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство новой котельной в п. Сортировка г. Смоленска |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть"Управление ЖКХ | Федеральный бюджет |  | 31517,30 |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 12874,10 | 12874,10 | 12874,10 | 38622,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  | 8482,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 19629,62 | 19629,62 | 19629,62 | 58888,86 |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция котельной №36 "Ситники-4" по ул. Лавочкина, 54б с ликвидацией ЦТП-118 |  |  | 2013 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 49007,5 |  |  | 49007,50 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 6622,98 | 6622,98 | 6622,98 | 19868,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 24049,01 | 24049,01 | 24049,01 | 72147,03 |  |  |  |  |
| 19 | Изготовление ПСД для реконструкции котельной №36 |  |  | 2011 |  |  | УЖКХ | Бюджет города Смоленска |  | 3953,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3953,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Переключение квартала застройки котельной №2 Дорогобужская на теплоснабжения от ТЭЦ с реконструкцией теплосилового оборудования |  |  | 2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  | 105,77 | 105,77 | 211,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 1718,00 | 1718,00 | 3436,00 |  |  |  |  |
| 21 | Переключение квартала застройки котельной №4 Ак. Петрова на теплоснабжения от ТЭЦ со строительством тепловой сети и реконструкцией теплосилового оборудования |  |  | 2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  | 6500,00 |  |  |  |  |  |  | 6500,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  | 199,67 | 199,67 | 399,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 3190,00 | 3190,00 | 6380,00 |  |  |  |  |
| 22 | Переключение квартала застройки котельной №16 Кловка-2 на теплоснабжения от ТЭЦ с реконструкцией теплосилового оборудования |  |  | 2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  | 107,51 | 107,51 | 215,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 4104,62 | 4104,62 | 8209,24 |  |  |  |  |
| 23 | Переключение квартала застройки котельной №18 Гарабурды на теплоснабжения от ТЭЦ с реконструкцией теплосилового оборудования |  |  | 2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | бюджет города Смоленска |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  |  | 122,85 | 122,85 | 73,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 2523,83 | 2523,83 | 5047,66 |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция котельной №13 Областная больница с изменением схемы теплоснабжения |  |  | 2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть"Управление ЖКХ | федеральный бюджет |  |  | 42087,80 |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  | 22083,33 | 22083,33 | 44166,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  |  | 2912,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Изготовление ПСД для реконструкции котельной №13 |  |  | 2011 |  |  | УЖКХ | бюджет города Смоленска |  | 3883,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена изоляции надземных трубопроводов с применением пенополиуритановых цилиндров |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 22260,00 |  |  |  |  |  |  |  | 22260,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 14056,76 | 14056,76 | 14056,76 | 42170,28 |  |  |  |  |
| 27 | Замена насосов на котельных |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 598,00 |  |  |  |  |  |  |  | 598,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 377,61 | 377,61 | 377,61 | 1132,83 |  |  |  |  |
| 28 | Замена котлов Вв котельных № 53 и № 69 |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 1249,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1249,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 383,47 | 383,47 | 383,47 | 1150,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 354,11 | 354,11 | 354,11 | 1062,33 |  |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт котлов КВТС-1 |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 2436,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2436,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 748,34 | 748,34 | 748,34 | 2245,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 1538,28 | 1538,28 | 1538,28 | 4614,84 |  |  |  |  |
| 30 | Диагностические и ремонтные работы на котлах, поднадзорных Ростехнадзору |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 122,76 | 122,76 | 122,76 | 368,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 398,97 |  |  |  |  |
| 31 | Режимно-наладочные работы на котлах, поднадзорных Ростехнадзору |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 143,76 | 143,76 | 143,76 | 431,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 154,30 | 154,30 | 154,30 | 462,90 |  |  |  |  |
| 32 | Текущий ремонт оборудования котельных и обмуровки котлов |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 14037,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14037,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 8864,11 | 8864,11 | 8864,11 | 26592,33 |  |  |  |  |
| 33 | Текущий ремонт электротехнической части котельных |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 9595,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9595,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 2947,51 | 2947,51 | 2947,51 | 8842,53 |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт строительной части котельных |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 3242,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3242,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 995,94 | 995,94 | 995,94 | 2987,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 930,56 | 930,56 | 930,56 | 2791,68 |  |  |  |  |
| 35 | Замена секций водоподогревателей |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 1996,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1996,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 121,95 |  |  |  |  |
| 36 | Замена изоляции надземных трубопроводов с применением пенополиуретановых оболочек |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 7045,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7045,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 4448,50 | 4448,50 | 4448,50 | 13345,50 |  |  |  |  |
| 37 | Замена автоматики ПМА на АМКО |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 3900,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3900,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 1199,02 | 1199,02 | 1199,02 | 3597,06 |  |  |  |  |
| 38 | Установка приборов учета тепловой энергии в 61 котельной |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть"управление ЖКХ | бюджет города Смоленска |  | 13725,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15250,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 9630,09 | 9630,09 | 9630,09 | 28890,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 1525,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена и установка насосов в ЦТП |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 1638,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1638,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 1034,35 | 1034,35 | 1034,35 | 3103,05 |  |  |  |  |
| 40 | Замена секций водоподогревателей |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 2961,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2961,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 1869,61 | 1869,61 | 1869,61 | 5608,83 |  |  |  |  |
| 41 | Текущий ремонт оборудования ЦТП |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 11425,00 |  |  |  |  |  |  |  | 11425,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии | тыс. кВт час |  | 3509,82 | 3509,82 | 3509,82 | 10529,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 7214,66 | 7214,66 | 7214,66 | 21643,98 |  |  |  |  |
| 42 | Замена изоляции надземных трубопроводов с применением пенополиуретановых оболочек |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 2452,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2452,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 1548,39 | 1548,39 | 1548,39 | 4645,17 |  |  |  |  |
| 43 | Установка приборов учета тепловой энергии на ЦТП |  |  | 2011 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" Управление ЖКХ | бюджет города Смоленска |  | 27450,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30500,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 14967,50 | 14967,50 | 14967,50 | 44902,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 3050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции – 29 участков протяженностью 32,8 км |  |  | 2011-2013 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть"Управление ЖКХ | бюджет города Смоленска |  |  | 24475,6 |  |  |  | 22447,2 |  |  | 250072 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | 92073,07 | 92073,07 | 92073,07 | 276219,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 27376,2 |  |  |  | 32904,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 62450 | 45230 |  |  |  | 35189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Проведение энергетических обследований тепловых сетей |  |  | 2011-2012 |  |  | МУП "Смоленсктеплосеть" | внебюджетные средства |  | 13200,00 | 19530,00 |  |  |  |  |  |  | 32730,00 |  |  |  |  | Доля тепловых сетей Смоленска, обеспеченных энергетическими паспортами | % |  | 40 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504439.8 | 236821.8 |  |  |  | 121160,2 |  |  | 862421,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107417.5 | 84659.1 |  |  |  | 32904 |  |  | 224980,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198161.3 | 51930 |  |  |  | 22447,2 |  |  | 272538,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212061 | 73340 |  |  |  | 65809 |  |  | 351210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Строительство насосной подкачивающей станции №3 по ул. В.Волок | 2011 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства 22000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 10796,01 | 10796,01 | 10796,01 | 32388,03 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-11 до Зк-13 (Ду-700мм. канальной прокладки) в г.Смоленске на ППУ (Ду-800 мм.) - 370 м.п.(по каналу). | 2012-2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 4 235 |  |  | 4124,00 |  |  | 8359,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 4102,10 | 3997,94 | 8100,04 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от каме-ры Зк-13 до Зк-14 (Ду-700мм. канальной прокладки) в г. Смоленске на ППУ (Ду-800 мм.) - 250 м.п.(по каналу). | 2012 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 7 279 |  |  |  |  |  | 7 279 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 3572,01 | 3572,01 | 7144,02 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети №1 от камеры Зк1 а-Зк1с (Ду-800мм, протяжённостью 200 м.п.) | 2011-2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 1 833 |  | 4 400 |  |  | 4 856 |  |  | 11089,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 899,52 | 2159,25 | 2383,03 | 5441,80 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-10а до Зк 11 (Ду-700мм. канальной прокладки) в г.Смоленске па 1ШУ (Ду-800 мм.) - 140 м.п.(по каналу) | 2011 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 1 619 |  |  |  |  |  |  |  | 1 619 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 476,70 | 476,70 | 476,70 | 1430,10 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк1 с до 3.8к103 (Ду-ЗООмм. канальной прокладки) в г.Смоленске на ППУ (Ду-400 мм.) - 500 м.п.(по каналу). | 2012 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 5 302 |  |  |  |  |  | 5 302 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 2601,90 | 2601,90 | 2601,90 | 7805,70 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Строительство 2-х ПГУ 25 МВт в Западном районе г.Смоленска (ТЭО) | 2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 9 900 |  |  | 9 900 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час |  |  | 2365,13 | 2365,13 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Замена изоляции на участках тепловых сетей в г.Смоленске | 2011 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 1275,92 | 1275,92 | 1275,92 | 3827,76 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Защита обратных трубопроводов от повышения давления | 2011 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 6 749 |  |  |  |  |  |  |  | 6 749 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 3312,00 | 3312,00 | 3312,00 | 9936,00 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк8 до ЗкЮа (Ду-700мм. канальной прокладки) по ул. 25 Сентября в г.Смоленске на ГШУ (Ду-800 мм.) - 280 м.п. | 2011 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 35 230 |  |  |  |  |  |  |  | 35 230 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 17288,79 | 17288,79 | 17288,79 | 51866,37 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-16 до Зк-17 (Ду-700мм. канальной прокладки) по пр. М. Конева в г.Смоленске на ППУ (Ду-800 мм.) - 179,5 м.п. | 2011 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 16 700 |  |  |  |  |  |  |  | 16 700 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 8895,37 | 8895,37 | 8895,37 | 26686,11 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-11 до Зк-13 (Ду-700мм. канальной прокладки) в г.Смоленске на ГШУ (Ду-800 мм.) - 370 м.п.(по каналу). | 2012-2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 15017 |  |  | 14 620 |  |  | 29637,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 7369,45 | 7174,62 | 14544,07 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-13 до Зк-14 (Ду-700мм. канальной прокладки) в г.Смоленске на ППУ (Ду-800 мм.) - 250 м.п.(по каналу) | 2012 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 25 806 |  |  |  |  |  | 25 806 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 12664,05 | 12664,05 | 25328,10 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети №1 от камеры Зк1а-Зк1с (Ду-800мм, протяжённостью 200 м.п.) | 2011-2012 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 6 500 |  | 15 600 |  |  | 17218 |  |  | 39318,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 3189,80 | 7655,55 | 8449,57 | 19294,92 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Перекладка водяной тепловой сети №2 от камеры Зк2-3к1с (Ду-600мм, протяжённостью 200 м.п.) канальной прокладки на ППУ | 2012-2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 1 500 |  |  | 13 093 |  |  | 14593,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 716,11 | 6425,91 | 7142,02 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-10а до Зк 11 (Ду-700мм. канальной прокладки) в г. Смоленске на ППУ (Ду-800 мм.) - 140 м.п.(по каналу) | 2011 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 7 800 |  |  |  |  |  |  |  | 7800,00 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 3827,77 | 3827,77 | 3827,77 | 11483,31 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Техперевооружспис газового оборудования ПК-2,6 (ТС-20Р, ТС-35Р) | 2011-2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  | 600 |  | 8 000 |  |  | 8 000 |  |  | 16600,00 |  |  |  |  | Экономия природного газа |  | тыс.м3 | 237,31 | 3164,09 | 3164,09 | 6565,49 |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк1с до 3.8к103 (Ду-ЗООмм. канальной прокладки) в г.Смоленске на ППУ (Ду-400 мм.) - 500 м.п.(по каналу) | 2012 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 18 798 |  |  |  |  |  | 18 798 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 9224,94 | 9224,94 | 18449,88 |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-29 до Зк-29а (Ду-700мм. канальной прокладки) в г.Смоленске на ППУ (Ду-700 мм.) - 179 м.п.(по каналу) | 2012 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  | 22 000 |  |  |  |  |  | 22 000 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 10796,01 | 10796,01 | 21592,02 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к13адо З.ЮкН (Ду-бООмм. канальной прокладки) в г. Смоленске на ППУ (Ду-600 мм.) - 130 м.п.(по ка-налу) | 2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  |  | 4907,40 | 4907,40 |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к5а до ЗЛОкба (Ду-бООмм. канальной прокладки) в г. Смоленске на ППУ (Ду-600 мм.) - 245 м.п.(по каналу) | 2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  | 18 000 |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  |  | 8833,09 | 8833,09 |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Строительство 2-х ПГУ 25 МВт в Западном районе г.Смоленска (ТЭО) | 2013 |  |  | Филиал ОАО «Квадра» "Смоленская региональная генерация" | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 35 100 |  |  | 35 100 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час |  |  | 8379,70 | 8379,70 |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101631 |  | 127937 |  |  | 134911 |  |  | 364479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101631 |  | 127937 |  |  | 134911 |  |  | 364479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на Верне-Ясенном водозаборе | 2011-2013 |  |  | СМУП «Горводоканал» | внебюджетные средства |  | 1597,6 |  |  |  |  | 20090,50 |  |  | 21688,10 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час | 784,50 | 784,50 | 11455,05 | 12239,55 |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на Пасовском водозаборе | 2011-2013 |  |  | СМУП «Горводоканал» | внебюджетные средства |  | 1441,0 |  |  |  |  | 20090,5 |  |  | 21531,50 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час | 707,51 | 707,51 | 9859,22 | 11274,24 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Реконструкция насосной станции второго подъема Верхне-Ясенного водозабора | 2012-2013 |  |  | СМУП «Горводоканал», Управление ЖКХ | бюджет города Смоленска |  |  |  | 4767,39 |  |  | 8204,8 |  |  | 12972,2 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час |  | 1464,44 | 2778,22 | 4242,66 |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Реконструкция Рачевского водозабора (насосной станции второго подъема с заменой оборудования) | 2012-2013 |  |  | СМУП «Горводоканал», Управление ЖКХ | бюджет города Смоленска |  |  |  | 4767,38 |  |  | 8204,82 |  |  | 12972,20 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час |  | 1161,12 | 2731,94 | 3893,06 |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Внедрение АСУ ТП на водозаборах Рачевский, Бабье-Горский,Верхне-Ясенный,Пасовский,Королевка | 2011-2013 |  |  | СМУП «Горводоканал», Управление ЖКХ | бюджет города Смоленска |  | 3378,55 |  | 40673,60 |  |  | 37295,06 |  |  | 81347,21 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час | 1037,88 | 12493,53 | 11457,32 | 24988,73 |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Приобретение и установка на городских очистных сооружениях турбовоздуходувок на базе ЧРП | 2012 |  |  | СМУП «Горводоканал», Управление ЖКХ | бюджет города Смоленска |  |  |  | 4302,48 |  |  |  |  |  | 4302,48 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час |  | 1423,21 | 1423,21 | 2846,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал |  | 2796,14 | 2796,14 | 5592,28 |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Проведение энергетических обследований водопроводных сетей | 2011-2012 |  |  | СМУП «Горводоканал» | внебюджетные средства |  | 14520,00 |  | 21780,00 |  |  |  |  |  | 36300,00 |  |  |  |  | Доля водопроводных сетей Смоленска, обеспеченных энергетическими паспортами |  | % | 40 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Проведение энергетических обследований канализационных сетей \ | 2011-2012 |  |  | СМУП «Горводоканал» | внебюджетные средства |  | 12480,00 |  | 18720,00 |  |  |  |  |  | 31200,00 |  |  |  |  | Доля канализационных сетей Смоленска, обеспеченных энергетическими паспортами |  | % | 40 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33417,15 |  | 95010,85 |  |  | 93885,68 |  |  | 222313,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3378,55 |  | 54510,85 |  |  | 53704,68 |  |  | 111594,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30038,6 |  | 40500 |  |  | 40181 |  |  | 110719,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Филиал ОАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" "Смоленские городские электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Применение универсальных пускорегулирующих устройств | 2011-2013 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска | внебюджетные средства |  | 1000,00 |  | 1600,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 4600,00 |  |  |  |  | Экономия бюджетных ассигнований |  | тыс. руб. | 400,00 | 640,00 | 800,00 | 1840,00 |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Внедрение автоматизированной системы управления системой освещения(режим "вечер-ночь", включение, выключение светильников и их диагностика по заданной программе) | 2011-2013 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска | внебюджетные средства |  | 250,00 |  | 400,00 |  |  | 500,00 |  |  | 1150,00 |  |  |  |  | Экономия бюджетных ассигнований |  | тыс. руб. | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 115,00 |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Продолжить внедрение энергосберегающих светильников новых поколений | 2011-2013 |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска | внебюджетные средства |  | 1600,00 |  | 2100,00 |  |  | 3200,00 |  |  | 6900,00 |  |  |  |  | Экономия бюджетных ассигнований |  | тыс. руб. | 160,00 | 210,00 | 320,00 | 690,00 |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2850 |  | 4100 |  |  | 5700 |  |  | 12650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2850 |  | 4100 |  |  | 5700 |  |  | 12650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Обеспечение оснащения многоквартирных домов города Смоленск общедомовыми приборами учета ТЭР | 2011-2012 |  |  | Собственники помещений в многоквартирных жилых домах города Смоленск | внебюджетные средства |  | 323565,00 |  | 323565,00 |  |  |  |  |  |  |  | 672130,00 |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |  | % | 50 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Смоленска |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Энергетическое обследование многоквартирных жилых домов | 2011-2013 |  |  | Собственники помещений в многоквартирных жилых домах города Смоленск | внебюджетные средства |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, в отношении которых было проведено энергетическое обследование |  | % | 25 | 60 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Выполнение энергосберегающих мероприятий при капитальных ремонтах по предложениям выявленным в ходе обследований | 2014-2020 |  |  | Собственники помещений в многоквартирных жилых домах города Смоленск | внебюджетные средства |  | Объемы финансирования определяются по результатам энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Применение энергосберегающих светильников, датчиков движения в местах общего пользования МКД | 2014-2021 |  |  | Собственники помещений в многоквартирных жилых домах города Смоленск | внебюджетные средства |  | Объемы финансирования определяются по результатам энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348565 |  | 323565 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 672130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323565 |  | 323565 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 647130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Установка приборов учета ТЭР в муниципальных учреждениях | 2011 |  |  | муниципальные учреждения, управление муниципального строительства управление образования и молодежной политики управление культуры управление здравоохранения управление опеки и попечительства управление муниципального имущества комитет по транспорту | бюджет города Смоленска |  | 22210,00 |  |  |  |  |  |  |  | 22210,00 |  |  |  |  | Экономия бюджетных ассигнований |  | тыс. руб. | 25383,87 | 25383,87 | 25383,87 | 76151,61 |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Проведение энергетических обследований зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Смоленска | 2011-2012 |  |  | Управление муниципальным имуществом Администрации города Смоленска, муниципальные учреждения | бюджет города Смоленска |  | 5640,00 |  |  | 8460,00 |  |  |  |  | 14100,00 |  |  |  |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Смоленска, обеспеченных энергетическими паспортами |  | % | 40 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Внедрение систем автоматического регулирования тепловой энергии в учреждениях образования и здравоохранения | 2011-2013 |  |  | Управление образования, культуры и здравоохраненя Администрации города Смоленска, муниципальные учреждения | бюджет города Смоленска |  | 3600,00 |  |  | 4200,00 |  | 5100,00 |  |  | 12900,00 |  |  |  |  | Экономия бюджетных ассигнований |  | тыс. руб. | 600 | 2200 | 3100 | 5900 |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Повышение энергетической эффективности систем освещения школ, поликлиник | 2011-2013 |  |  | Управление образования, управления здравоохранения администрации г.Смоленска, муниципальные поликлиники, школы | бюджет города Смоленска |  | 800,00 |  |  | 1200,00 |  | 1600,00 |  |  | 3600,00 |  |  |  |  | Экономия бюджетных ассигнований |  | тыс. руб. | 160,00 | 200,00 | 240,00 | 600,00 |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32250 |  |  | 13860 |  | 6700 |  |  | 52810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32250 |  |  | 13860 |  | 6700 |  |  | 52810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Энергетическое обследование транспортных предприятий |  | 2011-2020 |  |  | МУП "Автоколонна-1308", МУ ТТП | бюджет города Смоленска |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Курсы по эффективному вождению водителей муниципального транспорта (70% водителей к 2020) |  | 2011-2020 |  |  | МУП "Автоколонна-1308", МУ ТТП | внебюджетные средства |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Замена подвижного состава на высокоэкономичный по использованию моторного топлива (в том числе относящегося к объектам с высоким классам энергетической эффективности) |  | 2011-2020 |  |  | МУП "Автоколонна-1308", МУ ТТП | бюджет города Смоленска |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Увеличение коэффициента использования общественного транспорта |  | 2011-2020 |  |  | МУП "Автоколонна-1308", МУ ТТП | бюджет города Смоленска |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Введение топливных стандартов для автобусов |  | 2011-2020 |  |  | МУП "Автоколонна-1308", МУ ТТП | внебюджетные средства |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Внедрение электромеханической трансмиссии транспортных средств с экономией топлива до 50% |  | 2011-2020 |  |  | МУП "Автоколонна-1308", МУ ТТП | бюджет города Смоленска |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |  | 2011-2020 |  |  | МУП "Автоколонна-1308", МУ ТТП | бюджет города Смоленска |  | Объемы финансирования определяются после выхода подзаконных актов к Федеральному закону №261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры стимулирования мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Оказание муниципальной поддержки за счет средств бюджета города Смоленска организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность и реализующим инвестиционные проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, связанные с возобновляемыми источниками энергии, в части компенсации процентной ставки по кредитам |  | 2011-2020 |  |  | Управление инвестиций, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска | бюджет города Смоленска | 5812,50 |  |  |  | 5812,50 |  | 5812,50 |  |  | 17437,50 |  |  |  |  | Доля электрической энергии, произведенной генерирующими объектами, функционирующими на основе использования ВИЭ, в совокупном объёме производства электрической энергии |  | % | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Информационное обеспечение и пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения |  | 2011-2020 |  |  | Информационно-аналитический отдел | бюджет города Смоленска | 2765,00 |  |  | 2765,00 |  |  | 2765,00 |  |  | 8295,00 |  |  |  |  | Экономия электрической энергии |  | тыс. кВт час | 8417,10 | 8417,10 | 8417,10 | 25251,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия тепловой энергии |  | Гкал | 42136,38 | 42136,38 | 42136,38 | 126409,13 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 1018530 |  |  | 809872,15 |  |  | 370934,38 |  |  | 2 212 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 107417,7 |  |  | 111551,8 |  |  | 32904 |  |  | 251873,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Смоленска |  |  |  |  |  |  | 267367,35 |  |  | 128878,35 |  |  | 91429,38 |  |  | 487675,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 656946 |  |  | 569 442 |  |  | 246 601 |  |  | 1 486 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого экономия тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал | 284282,7 | 398183,7 | 1125784 | 1808251 |  |  |  |  |
|  |  | Итого экономия электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт час | 40627,68 | 86066,35 | 247444,2 | 374138,2 |  |  |  |  |
|  |  | Итого экономия природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 | 237,31 | 3164,09 | 3164,09 | 6565,49 |  |  |  |  |
|  |  | Итого экономия бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 26568,87 | 28673,87 | 85136,61 | 140379,4 |  |  |  |  |